工作规划

2018年3月18日

22:25

1. 关注方向：区块链技术及应用
2. 细分方向：未定
3. 组织方式：多人协作
4. 工作流程：每隔1-2周定时集中讨论，得出结论后分配任务，各自完成后再次集中讨论，周而复始
5. 工作步骤：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 步骤 | 内容 | 目标 | 开始时间 | 结束时间 | 责任人 | 状态 |
| **1** | **编写区块链投资入门文档** |  | **2018-03-19** | **2018-03-25** | **焦杰** | **100%** |
| 1.1 | 梳理交易流程 | 流程图，文字说明 | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 焦杰 | 100% |
| 1.2 | 梳理ICO流程 | 流程图，文字说明 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 焦杰 | 100% |
| 1.3 | 区块链项目分析 | 文字说明 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 焦杰 | 100% |
| 1.4 | 区块链项目流程 | 流程图，文字说明 | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 焦杰 | 100% |
| 1.5 | 熟悉币圈和链圈 | 文字说明 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 焦杰 | 100% |
| **2** | **熟悉区块链技术** |  | **2018-03-26** | **2018-06-30** | **焦杰** |  |
| 2.1 | 区块链底层技术分析 | 平台路由、加密算法、共识机制、协议封装 | 2018-03-26 | 2018-03-29 | 焦杰 |  |
| 2.2 | 区块链行业应用分析 |  | 2018-03-30 | 2018-04-01 | 焦杰 |  |
| 2.3 | 比特币源码阅读与分析 |  | 2018-04-02 | 2018-04-30 | 焦杰 |  |
| 2.4 | 以太坊源码阅读与分析 |  | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 焦杰 |  |
| 2.5 | 井通源码阅读与分析 |  | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 焦杰 |  |
| **3** | **区块链项目（鲁软）** |  | **2018-03-21** | **2018-06-30** | **焦杰** |  |
| 3.1 | 区块邮方案 | 邮件发送、邮件退回、附件管理 | 2018-03-21 | 2018-06-30 | 焦杰 | 5% |
| 3.1.1 | 需求和方案 | Apache James+IPFS | 2018-03-22 | 2018-03-30 | 焦杰 | 10% |
| 3.1.2 | 技术预研 | Apache James+IPFS | 2018-04-02 | 2018-04-15 | 焦杰 |  |
| 3.1.3 | 正式开发 |  | 2018-04-16 | 2018-06-30 | 焦杰 |  |
| 3.2 | 分布式能源项目 |  | 2018-03-24 | 2018-06-30 | 焦杰 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |